ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку алгоритму прогнозування продажів у розрізі SKU

Виконавець: Горбунова Крістіна, група УМ-з31

1. Назва проекту / задачі

Прогнозування тижневих продажів товарів у розрізі SKU × магазин на горизонт 4 тижні наперед для платформи міжнародного маркетплейсу.

2. Тип моделі

Основна: Gradient Boosting (LightGBM) на flat-таблиці з календарними та лаговими ознаками.

Baseline: наївний прогноз = середнє за 4 останні тижні (для порівняння та fallback).

Стратегія прогнозу: рекурсивний multi-step (на горизонт 4 тижні).

3. Посилання на таски (Kanban / Jira)

Робота поділена на 5 задач у GitHub Project (Kanban-дошка проекту):

Kanban-дошка: https://github.com/users/kgorbunova3/projects/1

Задача #1 — Написання ТЗ: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast/issues/1

Задача #2 — Формування Датасету: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast/issues/2

Задача #3 — Вибір та запуск моделі: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast/issues/3

Задача #4 — Вибір та оцінка метрик: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast/issues/4

Задача #5 — Формування звіту з результатами: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast/issues/5

4. Дата запуску проекту в продакшн

Планова дата інтеграції моделі у робочий процес — кінець семестру.

5. Розміщення проекту

Репозиторій: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast

Джерела вхідних даних: внутрішні таблиці маркетплейсу (DWH BigQuery / Snowflake):

fact_sales_daily — щоденні продажі (date, store_id, sku_id, qty, gmv)

dim_sku — каталог SKU (sku_id, category, brand, price_avg)

dim_store — довідник магазинів / fulfillment-центрів

fact_promo_calendar — календар акцій і знижок

fact_inventory_snapshot — щоденні залишки та товар у дорозі (GiT)

Результати: вихід моделі зберігається у таблиці forecast_sku_weekly у BigQuery (партиція по run_date) та паралельно у S3 у форматі Parquet: s3://demand-forecast/output/forecast_sku/run_date=YYYY-MM-DD/

Формат запису: week_start_date, store_id, sku_id, yhat, yhat_lower, yhat_upper, model_version, run_ts.

Передача даних у інші системи: прогноз транслюється у систему планування закупок (Replenishment) та у BI-дашборд Tableau «Demand Planning».

6. Регулярність запуску

Щотижня, понеділок 06:00 UTC (Airflow DAG demand_forecast_sku_weekly).

Перенавчання моделі — раз на квартал або при WAPE > 30% дві неділі поспіль.

Виправний ре-запуск (re-run) при оновленні даних — у напівавтоматичному режимі.

7. Замовник

Department of Supply Chain & Demand Planning (відділ управління запасами).
Бізнес-власник: Head of Replenishment.
Внутрішній споживач прогнозу: Inventory Planners (~25 ос.), Category Managers (~40 ос.).

8. Розробник(и)

Data Scientist (виконавиця): Горбунова Крістіна (УМ-з31).

Data Engineer (інтеграції BigQuery/Airflow): Demand Forecast Squad.

Data Analyst (валідація бізнес-метрик): Replenishment Team.

9. Яка проблема вирішується

Маркетплейс зазнає одночасних втрат із двох сторін:

Out-of-Stock (OOS): потенційний клієнт не знаходить товар і йде до конкурента — пряма втрата виручки + ризик зниження customer retention.

Over-Stock: на складах накопичується товар, який не продається — заморожуються оборотні кошти, ростуть витрати на зберігання, ризик уцінки.

Ручне планування Inventory Planner'ами не масштабується на десятки тисяч SKU.

Алгоритм має автоматично генерувати тижневі прогнози продажів у розрізі SKU × магазин, які лягають в основу формули обсягу замовлення:

Формула замовлення: Q = Fct − St − GiT + SS_Fct

де Fct — прогноз продажів на горизонт, St — поточний залишок, GiT — товар у дорозі, SS_Fct — страховий запас (≈ 1.65·σ для service level 95%).

10. Бізнес-вимоги до проекту

Прогноз тижневих продажів на 4 тижні вперед у розрізі SKU × магазин (повна матриця).

Прогноз має поставлятись у BI-систему Tableau та CSV/Parquet-експорт.

Latency розрахунку: повний запуск (15 SKU × 2 магазини × 4 тижні) — менш ніж 5 хв.

Стабільність: повторні запуски на тих самих даних дають детерміновані результати.

Можливість фільтру за категорією / магазином / SKU у дашборді.

11. Метрики якості

Основна метрика: WAPE (Weighted Absolute Percentage Error)

Поріг прийнятності: WAPE ≤ 20% на тестовому періоді (останні 8 тижнів)

MAPE — допоміжна метрика (контроль викидів)

MAE / RMSE — для порівняння категорій

Bias — у межах ±5% (систематична помилка прогнозу)

SLA latency — менше 5 хв на повний запуск

Поточні результати моделі (LightGBM): WAPE 25.24%, MAE 9.61 — тобто модель перевищує поточний поріг і потребує подальшого тюнінгу (вище порогу через малий синтетичний датасет; у продакшні з повним обсягом даних очікується WAPE ≤ 20%).

12. Виключення з прогнозу / обмеження

Не прогнозуються SKU зі статусом out-of-stock понад 8 тижнів (cold start).

Не прогнозуються товари, знятi з асортименту (lifecycle = 'discontinued').

Сезонні промо (Black Friday, Cyber Monday) обробляються окремою фічею is_holiday_week, але рідкісні «чорні лебеді» (геополітика, локдаун) можуть давати помилку >50%.

Новi SKU (історія < 12 тижнів) — використовується fallback на категорійне середнє.

13. Особливості / обмеження

Технічні: модель навчається на pandas + LightGBM, ресурс — 1 CPU-узел, RAM ≤ 8 ГБ.

Бізнес: горизонт 4 тижні фіксований (узгоджено з циклом замовлення постачальникам).

Дані оновлюються щодня, але модель агрегує до тижня (тижні з понеділка, W-MON).

Прогноз — мінімум 0 (без негативних значень), без обмеження зверху.

14. Економічна ефективність

Зниження OOS-rate з очікуваних 12–15% до 7–8% — потенційне зростання GMV на ~3% по пілотних категоріях.

Скорочення over-stock на 10–15% — звільнення оборотних коштів орієнтовно ~150 тис. USD по пілоту з 15 SKU.

Економія часу Inventory Planner'ів: автоматизація рутинного планування ~20 годин/тиждень на 1 категорію.

Відмова від платних сторонніх SaaS-сервісів прогнозування (типу o9, RELEX) — економія ліцензій від $50k/рік.

15. Презентація

Слайди для захисту проекту (12 слайдів, .pptx): структура — бізнес-проблема, дані, модель, метрики, формула замовлення, бізнес-ефект, висновки.

Файл презентації: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast/blob/main/docs/presentation.pptx

Пряме завантаження: https://github.com/kgorbunova3/sku-sales-forecast/raw/main/docs/presentation.pptx

16. Детальний опис проекту

16.1. Функціональні вимоги

Зчитувати свіжі денні продажі з fact_sales_daily за останні 12 місяців.

Агрегувати дані до тижневої гранулярності (W-MON).

Будувати ознаки: лаги (1, 2, 4, 12), ковзні середні, календарні (woy_sin/cos, holiday).

Тренувати LightGBM (з early stopping) і генерувати прогноз на 4 тижні наперед.

Виводити прогноз у таблицю forecast_sku_weekly та у CSV-експорт для дашборду.

Логувати метрики моделі та feature importance у MLflow / W&B.

Викликати API replenishment-system для трансляції плану замовлення Q.

16.2. Flow роботи (покрокова схема)

1) Airflow DAG demand_forecast_sku_weekly стартує по cron щопонеділка 06:00 UTC.

2) Task fetch_data — SQL-запит до DWH, вивантаження продажів, залишків, промо.

3) Task aggregate_weekly — агрегація денних даних до тижневих.

4) Task feature_engineering — генерація лагів, ковзних, календарних ознак.

5) Task train_or_load_model — інкрементне навчання або завантаження поточної моделі з MLflow.

6) Task predict — рекурсивний прогноз на 4 тижні.

7) Task compute_order_qty — застосування формули Q = Fct − St − GiT + SS_Fct.

8) Task export_results — запис у BigQuery + Parquet у S3.

9) Task notify — Slack-нотифікація команди Replenishment про готовність.

16.3. Блок-схема

[DWH BigQuery] → fetch_data → aggregate_weekly → feature_engineering → train/load_model → predict → compute_order_qty → [BigQuery forecast_sku_weekly] + [S3 Parquet] → Tableau dashboard + Replenishment API → Slack notify

17. Вимоги до даних

Структура вхідного датасету (один рядок = день × магазин × SKU):

date — date (ISO)

store_id — int

sku_id — int

category — string

qty — int (кількість одиниць)

price — float (грн)

promo — int (0/1)

Оновлення: щодня о 02:00 UTC (попередня доба + correction-batch за 7 днів назад).

Формат у DWH: BigQuery partitioned by date; у S3 — Parquet snappy.

Інтеграція: через Airflow operators (BigQueryHook, S3Hook).

Якість: data quality checks — null rate qty < 1%, відсутність duplicates по (date, store, sku).

18. Інтерфейс користувача

Власний UI не передбачений. Користувачі (Inventory Planners, Category Managers) взаємодіють з результатами через:

Tableau-дашборд «Demand Planning»: drill-down по категорії / магазину / SKU, порівняння факт vs прогноз, відстеження bias та accuracy.

Експорт CSV з прогнозом — для оффлайн-роботи планувальників.

Email-нотифікація щопонеділка зі зведенням за тиждень.

19. Ризики

Дрейф попиту (concept drift): сезонні зміни поведінки покупців — мітигація: квартальне перенавчання + автоматичний моніторинг WAPE.

Зміна схеми DWH або відмова джерела даних — мітигація: data contracts + alerts у Airflow.

Нові механіки промо (наприклад, flash-sale без попередження) — мітигація: ручний overrides від Category Manager у UI планувальника.

Помилка в кат-фічах при появі нового SKU без історії — мітигація: fallback на категорійне середнє + флаг новизни SKU.

Інфраструктурні: відмова Airflow worker, переповнення BigQuery quota — стандартні DevOps alerts + retry policy.

20. Примітки

Поточна реалізація використовує синтетичний датасет (15 SKU × 2 магазини × 366 днів) як proof-of-concept; для продакшну треба підключити повні DWH-таблиці.

Альтернативні моделі для майбутніх ітерацій: Prophet (per SKU), SARIMA, TFT/N-BEATS.

Розглянути перехід з рекурсивного multi-step на direct multi-step (окремі моделі на +1, +2, +3, +4 тижні) — уникнення накопичення похибки.

Документація розробника знаходиться у docs/REPORT.md та notebook/sku_sales_forecast.ipynb.